「别落了」微信小程序开发文档

Product & Technical Specification

出门前点开小程序，AI 结合你的生活规律、星期、出门时间和当天实际情况（天气、场景、时长），一秒告诉你该带什么、别落下什么。

文档版本：v1.0

状态：待评审 / 可直接进入开发

适用团队规模：1 前端 + 1 后端（可由 1 人全栈完成 MVP）

目  录

1. 产品定位与核心场景

2. 用户流程

3. 功能规格

4. 信息架构与页面设计

5. 数据模型

6. 后端 API 设计

7. AI 推理层设计

8. 习惯学习机制

9. 微信平台能力使用

10. 隐私与合规

11. 技术选型与工程结构

12. 性能、降级与容错

13. 成本估算

14. 开发计划与里程碑

15. 测试与验收标准

16. 未来迭代方向

附录 A：预置物品库（冷启动用）

附录 B：预置场景与默认参数

附录 C：环境变量

# 1. 产品定位与核心场景

## 1.1 要解决的问题

「出门忘带东西」是高频、低价值感但高痛感的问题：忘带钥匙要等锁匠，忘带伞要淋雨，忘带充电宝要焦虑一整天，周三忘带游泳卡就白跑一趟。

现有方案的问题：

- 待办 App：需要手动录入，出门时根本想不起来打开。

- 固定清单：不区分场景，周一上班和周六出游用同一张清单，很快就被忽略。

- 备忘录：静态文本，不会因为「今天下雨」「今天要加班」而变化。

## 1.2 「别落了」的差异点

| 维度 | 传统清单 App | 别落了 |
| --- | --- | --- |
| 触发方式 | 用户主动想起 | 出门前一键，2 秒出结果 |
| 清单来源 | 手动维护 | AI 生成 + 用户微调 |
| 是否考虑时间 | 否 | 星期几、出门时间、预计时长 |
| 是否考虑天气 | 否 | 是（温度、降水、风力、紫外线） |
| 是否学习习惯 | 否 | 是（每次勾选/忽略都会回流训练画像） |
| 输出形态 | 一长串待办 | 分级卡片：必带 / 建议带 / 可忽略 + 一句话理由 |

## 1.3 典型场景

| 场景 | 上下文 | 期望输出（示例） |
| --- | --- | --- |
| 工作日早晨通勤 | 周二 08:15，晴转雷阵雨，地铁 | 必带：钥匙、手机、工牌；建议：折叠伞（下午 60% 降雨）、充电宝 |
| 周三晚游泳 | 周三 19:00，室内，2 小时 | 必带：泳镜、泳帽、门禁卡；建议：拖鞋、洗漱包（你上次落下过） |
| 周末带娃出游 | 周六 09:30，户外 6 小时，32℃ | 必带：水杯、防晒霜、湿巾、纸尿裤；建议：遮阳帽、备用衣物 |
| 临时出差 | 周四 06:40，异地 2 天 | 必带：身份证、充电器、笔电；建议：换洗衣物、常用药 |
| 看病 | 任意，医院 | 必带：医保卡、身份证、既往病历、现金 |

# 2. 用户流程

## 2.1 主流程（出门检查）

打开小程序

│

├─ 首屏立即展示：一个巨大的「我要出门」按钮 + 当前时间/星期/天气

│

▼

点击「我要出门」

│

├─ [0ms]   本地规则引擎 + 上次同场景缓存 → 骨架清单立即渲染（不等网络）

├─ [300ms] 请求后端，携带上下文（时间/星期/位置粗粒度/最近一次场景）

├─ [~1.5s] AI 返回精修清单 → 平滑替换骨架，带高亮动画标出「新增/变化项」

│

▼

清单页

│

├─ 用户逐项勾选（勾选 = 已带）

├─ 长按某项 → 「今天不需要」/「以后别再提醒」

├─ 顶部可切换场景（上班/健身/出差/接娃/…）→ 触发重算

├─ 底部可调「预计出门时长」「是否会回家」→ 触发重算

│

▼

点击「出发」

│

└─ 生成一次出门记录 → 反馈回流 → 更新用户画像

关键设计原则：出门前的用户没有耐心。 首屏到可用清单必须 ≤ 1 秒（走本地缓存），AI 精修结果是「渐进增强」，不是阻塞项。

## 2.2 首次使用（冷启动）流程

新用户没有任何历史数据，靠三步 30 秒建立初始画像：

- 选身份标签（多选）：上班族 / 学生 / 带娃家长 / 经常出差 / 健身 / 开车 / 骑车通勤

- 选常带物品（从预置 30 项里勾）：钥匙、手机、钱包、工牌、耳机、水杯、伞、充电宝……

- 填固定规律（可跳过）：例如「周三晚上游泳」「周一到周五 8:30 上班」

完成后立刻可用；后续通过使用反馈持续优化，不再打断用户。

# 3. 功能规格

## 3.1 MVP 范围（P0，必须有）

| ID | 功能 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| F-01 | 一键出门检查 | 首页大按钮，点击生成清单 |
| F-02 | 场景选择 | 预置场景 + 自定义场景，默认按时间/星期智能预选 |
| F-03 | 出门参数 | 出门时间（默认当前）、预计时长（<2h / 半天 / 全天 / 过夜）、是否回家、交通方式 |
| F-04 | AI 清单生成 | 分级输出：必带 / 建议带 / 可选，每项带一句理由 |
| F-05 | 物品库 | 用户可增删改自己的物品，支持分类和标签 |
| F-06 | 勾选与反馈 | 勾选已带、标记不需要，数据回流 |
| F-07 | 天气接入 | 城市级天气（温度、降水概率、风力、紫外线） |
| F-08 | 微信登录 | 静默登录建立用户，不强制授权头像昵称 |

## 3.2 P1（重要，MVP 后 2 周内）

| ID | 功能 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| F-09 | 规律管理 | 用户显式配置「周三晚游泳」这类周期规则 |
| F-10 | 习惯学习 | 从历史反馈自动挖掘规律，向用户确认后生效 |
| F-11 | 出门提醒 | 订阅消息，在常规出门时间前 15 分钟推送 |
| F-12 | 历史记录 | 查看过去的出门清单，一键「照上次再来一遍」 |
| F-13 | 落东西复盘 | 「我落了东西」按钮，记录后针对性提高该物品权重 |

## 3.3 P2（增强）

| ID | 功能 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| F-14 | 清单模板分享 | 生成海报 / 分享给家人（出差清单、带娃清单） |
| F-15 | 日历联动 | 用户手动录入当日行程标签（会议/面试/体检） |
| F-16 | 多人场景 | 「一家三口出门」，按成员维度合并清单 |
| F-17 | 语音输入 | 「今天要去医院」一句话生成清单 |

## 3.4 明确不做（划边界）

- ❌ 不做 IoT / 蓝牙防丢器联动（硬件成本与体验闭环不成立）

- ❌ 不做通用待办清单（会稀释「出门」这个核心场景）

- ❌ 不读取用户微信聊天/日历/通讯录（合规风险与信任成本过高）

- ❌ 不做持续后台定位（只在用户点击时获取一次粗粒度位置）

# 4. 信息架构与页面设计

## 4.1 页面结构

pages/

├── index/            首页 —— 出门按钮 + 天气 + 场景快捷入口

├── checklist/        清单页 —— 分级清单、勾选、参数调整

├── items/            物品库 —— 我的物品，分类管理

├── routine/          我的规律 —— 周期规则配置、AI 发现的规律确认

├── history/          出门记录 —— 历史清单、落东西记录

└── profile/          我的 —— 身份标签、提醒设置、隐私设置

## 4.2 首页布局（核心页，决定留存）

┌────────────────────────────────┐

│  周二 8:15        ☀️→🌧 22-29℃  │   ← 时间/星期/天气（一眼可见的上下文）

│  下午 60% 概率有雷阵雨            │

├────────────────────────────────┤

│                                │

│      ┌──────────────────┐      │

│      │                  │      │

│      │    我 要 出 门     │      │   ← 直径占屏宽 60% 的主按钮

│      │                  │      │      单手拇指可达区域

│      └──────────────────┘      │

│                                │

├────────────────────────────────┤

│  常用场景                        │

│  [ 🏢 上班 ] [ 🏊 游泳 ] [ 🛒 买菜 ]│   ← 跳过场景选择，直接出清单

├────────────────────────────────┤

│  💡 今天是周三，你通常晚上去游泳     │   ← 规律提示，点击直接切换场景

└────────────────────────────────┘

## 4.3 清单页布局

┌────────────────────────────────┐

│ ← 上班  ▾     8:15出门 · 全天 ▾  │  ← 场景与参数可即时改，改则重算

├────────────────────────────────┤

│ 🔴 必带 (3)                     │

│ ☐ 钥匙                          │

│ ☐ 手机                          │

│ ☐ 工牌      你上周三落下过        │

├────────────────────────────────┤

│ 🟡 建议带 (2)                    │

│ ☐ 折叠伞    下午 60% 概率雷阵雨    │

│ ☐ 充电宝    今天预计外出 9 小时    │

├────────────────────────────────┤

│ ⚪ 可选 (2)     ▾ 展开            │

├────────────────────────────────┤

│        [   出  发   ]           │  ← 提交反馈，收起小程序

└────────────────────────────────┘

交互细节：

- 每项右侧的灰色小字是「理由」，是 AI 输出的核心价值，不可省略。

- 长按弹出：今天不需要 / 永久移除 / 提到必带。

- 已勾选项自动置灰下沉，减少视觉噪音。

- AI 结果替换骨架清单时，新增项做一次 300ms 的高亮闪烁，让用户感知到「AI 想到了我没想到的」。

# 5. 数据模型

## 5.1 ER 概览

user 1──n item          用户的物品库

user 1──n routine       用户的周期规律

user 1──n outing        每次出门记录

outing 1──n outing_item 该次清单的每一项（含 AI 推荐结果与用户反馈）

user 1──n scene         场景（含预置与自定义）

## 5.2 表结构（PostgreSQL）

-- 用户

CREATE TABLE app_user (

id              BIGSERIAL PRIMARY KEY,

openid          VARCHAR(64) UNIQUE NOT NULL,

unionid         VARCHAR(64),

nickname        VARCHAR(64),                    -- 可为空，不强制授权

tags            JSONB DEFAULT '[]',             -- ["上班族","带娃","开车"]

city            VARCHAR(32),                    -- 城市级，不存精确坐标

timezone        VARCHAR(32) DEFAULT 'Asia/Shanghai',

created_at      TIMESTAMPTZ DEFAULT now(),

updated_at      TIMESTAMPTZ DEFAULT now()

);

-- 场景（系统预置 user_id = NULL，用户自定义则填 user_id）

CREATE TABLE scene (

id              BIGSERIAL PRIMARY KEY,

user_id         BIGINT REFERENCES app_user(id) ON DELETE CASCADE,

code            VARCHAR(32) NOT NULL,           -- work / gym / travel / kids / hospital

name            VARCHAR(32) NOT NULL,

icon            VARCHAR(16),

is_preset       BOOLEAN DEFAULT false,

sort_order      INT DEFAULT 0

);

-- 物品库

CREATE TABLE item (

id              BIGSERIAL PRIMARY KEY,

user_id         BIGINT NOT NULL REFERENCES app_user(id) ON DELETE CASCADE,

name            VARCHAR(64) NOT NULL,

category        VARCHAR(32),                    -- 证件/电子/衣物/健康/育儿/运动/其他

-- 基础权重：用户手动置顶的必带项设为 1.0

base_weight     NUMERIC(3,2) DEFAULT 0.50,

-- 场景绑定：{"work": 0.9, "gym": 0.1}

scene_weights   JSONB DEFAULT '{}',

-- 条件触发：{"rain_prob_gte": 0.4} / {"temp_lte": 5} / {"duration_gte_hours": 6}

conditions      JSONB DEFAULT '{}',

is_archived     BOOLEAN DEFAULT false,

created_at      TIMESTAMPTZ DEFAULT now(),

UNIQUE (user_id, name)

);

CREATE INDEX idx_item_user ON item(user_id) WHERE is_archived = false;

-- 周期规律（用户显式配置 或 AI 挖掘后用户确认）

CREATE TABLE routine (

id              BIGSERIAL PRIMARY KEY,

user_id         BIGINT NOT NULL REFERENCES app_user(id) ON DELETE CASCADE,

name            VARCHAR(64) NOT NULL,           -- "周三晚游泳"

scene_code      VARCHAR(32),

weekdays        SMALLINT[] NOT NULL,            -- {1,3,5}，1=周一

start_minute    SMALLINT,                       -- 一天中的第 N 分钟，1140 = 19:00

end_minute      SMALLINT,

item_ids        BIGINT[] DEFAULT '{}',

source          VARCHAR(16) DEFAULT 'user',     -- user / discovered

confidence      NUMERIC(3,2),                   -- AI 挖掘时的置信度

is_active       BOOLEAN DEFAULT true,

created_at      TIMESTAMPTZ DEFAULT now()

);

CREATE INDEX idx_routine_user_active ON routine(user_id) WHERE is_active = true;

-- 出门记录

CREATE TABLE outing (

id              BIGSERIAL PRIMARY KEY,

user_id         BIGINT NOT NULL REFERENCES app_user(id) ON DELETE CASCADE,

scene_code      VARCHAR(32),

depart_at       TIMESTAMPTZ NOT NULL,

weekday         SMALLINT NOT NULL,              -- 冗余，便于统计

minute_of_day   SMALLINT NOT NULL,              -- 冗余

duration_bucket VARCHAR(16),                    -- short/half_day/full_day/overnight

transport       VARCHAR(16),                    -- walk/bike/metro/car/train/plane

will_return     BOOLEAN DEFAULT true,

weather         JSONB,                          -- 生成时的天气快照

generated_by    VARCHAR(16),                    -- ai / rule / cache

latency_ms      INT,

created_at      TIMESTAMPTZ DEFAULT now()

);

CREATE INDEX idx_outing_user_time ON outing(user_id, depart_at DESC);

-- 清单项 + 反馈（核心训练数据）

CREATE TABLE outing_item (

id              BIGSERIAL PRIMARY KEY,

outing_id       BIGINT NOT NULL REFERENCES outing(id) ON DELETE CASCADE,

item_id         BIGINT REFERENCES item(id) ON DELETE SET NULL,

item_name       VARCHAR(64) NOT NULL,           -- 冗余快照，防物品被删

level           VARCHAR(16) NOT NULL,           -- must / suggest / optional

reason          VARCHAR(128),

-- 用户反馈

checked         BOOLEAN DEFAULT false,          -- 勾了 = 带了

dismissed       BOOLEAN DEFAULT false,          -- 标记今天不需要

forgotten       BOOLEAN DEFAULT false,          -- 事后回来标记「落下了」

UNIQUE (outing_id, item_name)

);

CREATE INDEX idx_outing_item_outing ON outing_item(outing_id);

-- 天气缓存（按城市+小时，避免重复调外部 API）

CREATE TABLE weather_cache (

city            VARCHAR(32) NOT NULL,

hour_bucket     TIMESTAMPTZ NOT NULL,

payload         JSONB NOT NULL,

PRIMARY KEY (city, hour_bucket)

);

## 5.3 用户画像视图（供 AI 使用）

不额外建表，用物化视图按天刷新，作为 Prompt 的稳定输入：

CREATE MATERIALIZED VIEW user_item_stats AS

SELECT

o.user_id,

oi.item_name,

o.scene_code,

o.weekday,

COUNT(*)                                            AS shown_count,

SUM(CASE WHEN oi.checked   THEN 1 ELSE 0 END)       AS taken_count,

SUM(CASE WHEN oi.dismissed THEN 1 ELSE 0 END)       AS dismissed_count,

SUM(CASE WHEN oi.forgotten THEN 1 ELSE 0 END)       AS forgotten_count,

ROUND(SUM(CASE WHEN oi.checked THEN 1 ELSE 0 END)::numeric

/ NULLIF(COUNT(*), 0), 2)                     AS take_rate

FROM outing o

JOIN outing_item oi ON oi.outing_id = o.id

WHERE o.created_at > now() - INTERVAL '180 days'

GROUP BY o.user_id, oi.item_name, o.scene_code, o.weekday;

CREATE UNIQUE INDEX ON user_item_stats (user_id, item_name, scene_code, weekday);

# 6. 后端 API 设计

统一前缀 /api/v1，鉴权用自签 JWT（由 wx.login 的 code 换取 openid 后签发），放在 Authorization: Bearer <token>。

## 6.1 接口清单

| 方法 | 路径 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| POST | /auth/login | 用 code 换 token |
| POST | /checklists:generate | 核心接口：生成出门清单 |
| POST | /checklists/{id}/feedback | 提交勾选/忽略反馈 |
| POST | /checklists/{id}/forgotten | 事后标记「落了什么」 |
| GET | /items / POST / PATCH / DELETE | 物品库 CRUD |
| GET | /routines / POST / PATCH / DELETE | 规律 CRUD |
| GET | /routines/discovered | AI 挖掘出的、待用户确认的规律 |
| GET | /outings | 历史记录（分页） |
| GET | /context | 首页上下文：天气 + 当前建议场景 + 规律提示 |

## 6.2 核心接口详情

POST /api/v1/checklists:generate

请求：

{

"scene_code": "work",

"depart_at": "2026-08-18T08:15:00+08:00",

"duration_bucket": "full_day",

"transport": "metro",

"will_return": true,

"city": "杭州",

"note": "下午有客户会议",

"client_cache_key": "work-2-morning"

}

| 字段 | 必填 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| scene_code | 否 | 不传则由服务端按时间+星期+规律推断 |
| depart_at | 否 | 默认服务端当前时间 |
| duration_bucket | 否 | short(<2h) / half_day / full_day / overnight |
| transport | 否 | 影响随身重量与是否需要充电宝、雨具 |
| will_return | 否 | 影响「是否需要带备用衣物/钥匙」 |
| city | 否 | 城市名，用于天气；不传则用用户档案里的城市 |
| note | 否 | 自由文本，用户临时补充（AI 会重点参考） |

响应：

{

"outing_id": 90183,

"scene": { "code": "work", "name": "上班" },

"generated_by": "ai",

"latency_ms": 1420,

"context_summary": "周二 8:15 出门，杭州 22-29℃，下午 60% 概率雷阵雨，预计外出一整天",

"groups": [

{

"level": "must",

"items": [

{ "item_id": 11, "name": "钥匙",  "reason": "每次出门都需要" },

{ "item_id": 12, "name": "手机",  "reason": "每次出门都需要" },

{ "item_id": 18, "name": "工牌",  "reason": "你上周三落下过一次" }

]

},

{

"level": "suggest",

"items": [

{ "item_id": 25, "name": "折叠伞",  "reason": "下午 60% 概率雷阵雨" },

{ "item_id": 27, "name": "充电宝",  "reason": "预计外出 9 小时以上" }

]

},

{

"level": "optional",

"items": [

{ "item_id": 31, "name": "降噪耳机", "reason": "你地铁通勤时常带" }

]

}

],

"tips": "下午会议在 15:00，出门前确认笔电已充电"

}

POST /api/v1/checklists/{id}/feedback

{

"checked":   [11, 12, 18, 25],

"dismissed": [31],

"extra":     ["雨衣"]          // 用户临时手加的，自动入库

}

响应 204 No Content。这是学习闭环的唯一入口，必须保证幂等（同一 outing 可重复提交，以最后一次为准）。

# 7. AI 推理层设计

## 7.1 架构：规则引擎 + LLM 混合

纯 LLM 有三个问题：慢（1–3s）、贵、不稳定（同样输入可能给出不同清单）。纯规则的问题是：不会推理「今天 32℃ 带娃户外 6 小时 → 要带备用衣物」这类组合场景。

因此采用两层：

┌─────────────────────────────────────────┐

用户请求 →│  L1 规则引擎（本地/服务端，<50ms）          │→ 骨架清单（立即返回）

│  · base_weight ≥ 0.9 的固定必带项         │

│  · 命中 routine 的绑定物品                 │

│  · 命中 conditions 的条件物品（雨/冷/长时）  │

└─────────────────────────────────────────┘

│  规则结果 + 统计画像 + 天气 + 用户备注

▼

┌─────────────────────────────────────────┐

│  L2 LLM 精修（Claude，~1.5s）              │→ 最终清单（渐进替换）

│  · 分级排序（must/suggest/optional）        │

│  · 生成每项「一句话理由」                    │

│  · 补充规则想不到的组合项                    │

│  · 剔除明显冗余（如「不回家」时的家用物品）    │

└─────────────────────────────────────────┘

L1 的结果永远先返回给客户端（HTTP 立即响应 or SSE 第一帧），L2 完成后通过第二帧 / 轮询补充。这样即使 LLM 超时或欠费，产品仍然可用。

## 7.2 模型选择

默认使用 Claude Opus 5（模型 ID claude-opus-5），配合较低的 effort 控制延迟与成本：

| 参数 | 取值 | 理由 |
| --- | --- | --- |
| model | claude-opus-5 | 生成质量与理由文案的可读性最好；1M 上下文，未来接入更长历史无压力 |
| output_config.effort | "low" 或 "medium" | 本任务是「结构化重排 + 短文案生成」，不需要深度推理。Opus 5 在 low/medium 档位表现依然很强，是控延迟/控成本的首要旋钮 |
| thinking | 不传（默认自适应开启） | Opus 5 默认开启 adaptive thinking；如需极致低延迟可显式 {"type": "disabled"}，但必须同时保证 effort ≤ high，否则接口报 400 |
| max_tokens | 2000 | 输出是结构化 JSON，不长；注意 max_tokens 同时约束思考 + 正文，别设太小导致截断 |
| output_config.format | JSON Schema | 结构化输出，免去解析和重试逻辑 |

成本敏感时的替代方案：可切到 claude-haiku-4-5（$1/$5 per MTok，延迟更低）。建议做 A/B：用 Opus 5 跑「高价值场景」（出差、带娃、天气突变），用 Haiku 跑「日常通勤」这类模式固定的请求。这是产品侧的取舍，不建议一上来就为省钱统一降级——理由文案的质量直接决定用户是否信任 AI。

## 7.3 Prompt 结构（为缓存而设计）

Claude 的 prompt 缓存是前缀匹配：前缀里任何一个字节变化都会让后面全部失效。因此严格按「稳定 → 半稳定 → 易变」的顺序组织：

[1] system（全局稳定，所有用户共享）        ← 打 cache_control，命中率最高

· 角色定义、分级规则、输出规范、文案风格

[2] messages[0] user（每用户稳定，按天变化）  ← 打 cache_control，按用户缓存

· 用户身份标签、物品库全量、规律列表、历史统计摘要

[3] messages[0] user（本次请求，每次都变）    ← 不打断点

· 当前时间/星期/天气/场景/时长/交通/用户备注

Claude Opus 5 的最小可缓存前缀是 512 token（比 Opus 4.8 的 1024 更低），我们的 [1]+[2] 通常在 1500–3000 token，稳定命中。

⚠️ 绝对不要把「当前时间」拼进 system prompt —— 那会让每一次请求的缓存全部失效。这是本项目最容易踩的性能坑。

## 7.4 参考实现（Python / FastAPI）

# app/ai/checklist.py

import json

from typing import Any

import anthropic

client = anthropic.Anthropic()  # 从 ANTHROPIC_API_KEY 或 ant auth login 配置读取

MODEL = "claude-opus-5"

# ── [1] 全局稳定：所有用户共享，缓存命中率最高 ────────────────────────────

SYSTEM_PROMPT = """你是「别落了」小程序的出门清单助手。用户在出门前打开小程序，你要在他迈出家门前告诉他该带什么。

分级规则：

- must（必带）：忘了会直接导致行程失败或严重不便。钥匙、证件、当次活动的核心装备属于此类。

- suggest（建议带）：忘了会不舒服但不致命，通常由天气、时长、交通方式触发。

- optional（可选）：锦上添花，用户可能已有替代方案。

理由文案要求：

- 每项必须给一条理由，不超过 14 个字，说清「为什么今天要带」。

- 优先引用具体依据：天气数值、历史行为、当次活动。例如「下午 60% 概率雷阵雨」优于「可能下雨」。

- 不要写「以防万一」「建议携带」这类没有信息量的话。

- 不要重复物品名本身。

清单规模：

- must 不超过 6 项，suggest 不超过 5 项，optional 不超过 4 项。清单越长越没人看。

- 用户 take_rate 低于 0.2 的物品不要放进 must。

- 用户标记过 forgotten 的物品，同场景下优先提升到 must，并在理由中提示。

只输出 JSON，不要任何解释性文字。"""

def _profile_block(profile: dict[str, Any]) -> str:

"""[2] 每用户稳定的画像块，按天刷新，可缓存。"""

return json.dumps(profile, ensure_ascii=False, sort_keys=True, indent=None)

def _context_block(ctx: dict[str, Any]) -> str:

"""[3] 本次请求上下文，每次都变，放在最后。"""

return json.dumps(ctx, ensure_ascii=False, sort_keys=True)

CHECKLIST_SCHEMA = {

"type": "object",

"properties": {

"context_summary": {"type": "string"},

"groups": {

"type": "array",

"items": {

"type": "object",

"properties": {

"level": {"type": "string", "enum": ["must", "suggest", "optional"]},

"items": {

"type": "array",

"items": {

"type": "object",

"properties": {

"name": {"type": "string"},

"reason": {"type": "string"},

},

"required": ["name", "reason"],

"additionalProperties": False,

},

},

},

"required": ["level", "items"],

"additionalProperties": False,

},

},

"tips": {"type": "string"},

},

"required": ["context_summary", "groups", "tips"],

"additionalProperties": False,

}

def generate_checklist(profile: dict, ctx: dict, rule_draft: list[dict]) -> dict:

"""调用 Claude 精修规则引擎产出的草稿清单。"""

response = client.messages.create(

model=MODEL,

max_tokens=2000,

output_config={

"effort": "low",                    # 延迟/成本的首要旋钮

"format": {"type": "json_schema", "schema": CHECKLIST_SCHEMA},

},

system=[

{

"type": "text",

"text": SYSTEM_PROMPT,

"cache_control": {"type": "ephemeral"},   # 断点 1：全局共享

}

],

messages=[

{

"role": "user",

"content": [

{

"type": "text",

"text": f"<user_profile>\n{_profile_block(profile)}\n</user_profile>",

"cache_control": {"type": "ephemeral", "ttl": "1h"},  # 断点 2：按用户

},

{

"type": "text",

# 易变内容放在最后一个断点之后，不影响前缀缓存

"text": (

f"<today>\n{_context_block(ctx)}\n</today>\n"

f"<rule_draft>\n{json.dumps(rule_draft, ensure_ascii=False)}\n</rule_draft>\n"

"请基于 rule_draft 精修，可增删，输出最终清单。"

),

},

],

}

],

)

# output_config.format 保证首个 text block 是合法 JSON

text = next(b.text for b in response.content if b.type == "text")

result = json.loads(text)

# 观测：缓存命中率是本服务最重要的成本指标

u = response.usage

log_usage(

cache_read=u.cache_read_input_tokens,

cache_write=u.cache_creation_input_tokens,

input_uncached=u.input_tokens,

output=u.output_tokens,

)

return result

## 7.5 输入给 AI 的画像块（示例）

{

"tags": ["上班族", "地铁通勤", "健身"],

"city": "杭州",

"items": [

{"name": "钥匙",   "category": "随身", "base_weight": 1.0},

{"name": "工牌",   "category": "随身", "scene_weights": {"work": 0.95}},

{"name": "泳镜",   "category": "运动", "scene_weights": {"gym": 0.9}},

{"name": "折叠伞", "category": "随身", "conditions": {"rain_prob_gte": 0.4}}

],

"routines": [

{"name": "工作日通勤", "weekdays": [1,2,3,4,5], "start": "08:15", "scene": "work"},

{"name": "周三游泳",   "weekdays": [3],         "start": "19:00", "scene": "gym"}

],

"stats": [

{"item": "工牌",   "scene": "work", "shown": 42, "take_rate": 0.93, "forgotten": 2},

{"item": "充电宝", "scene": "work", "shown": 42, "take_rate": 0.31, "forgotten": 0},

{"item": "降噪耳机","scene": "work","shown": 40, "take_rate": 0.78, "forgotten": 0}

]

}

## 7.6 上下文块（示例）

{

"now": "2026-08-18T08:15:00+08:00",

"weekday": "周二",

"is_holiday": false,

"scene": "work",

"duration_bucket": "full_day",

"transport": "metro",

"will_return": true,

"note": "下午有客户会议",

"weather": {

"temp_min": 22, "temp_max": 29,

"condition": "多云转雷阵雨",

"rain_prob_afternoon": 0.6,

"uv_index": 6,

"wind_level": 3

}

}

# 8. 习惯学习机制

## 8.1 三层学习，从轻到重

第 1 层：统计权重（实时，无需模型）

每次 feedback 落库后，异步更新 user_item_stats。核心指标：

take_rate(item, scene, weekday) = taken_count / shown_count

- take_rate ≥ 0.85 且 shown_count ≥ 5 → 自动提升该物品在该场景的 scene_weights 至 0.9（进 must 候选）

- take_rate ≤ 0.15 且 shown_count ≥ 8 → 降权至 0.1（沉到 optional 或不再展示）

- forgotten_count ≥ 1 → 该物品在同场景下未来 30 天内强制进 must，理由带「你上次落下过」

第 2 层：周期规律挖掘（每周离线跑一次）

用简单频次统计找周期性，不需要 LLM：

# 伪代码：找出「某物品在某星期几的携带率显著高于其他日子」

for item in user_items:

baseline = take_rate(item, scene=None, weekday=None)

for wd in range(1, 8):

rate = take_rate(item, weekday=wd)

n = shown_count(item, weekday=wd)

# 至少 4 次观测，且高出基线 40 个百分点

if n >= 4 and rate - baseline > 0.4:

propose_routine(item, weekday=wd, confidence=rate)

挖掘出的规律不直接生效，进入 routine 表 source='discovered'，在「我的规律」页展示为待确认卡片：

💡 发现规律：你最近 5 个周三都带了泳镜和泳帽，要设为固定规律吗？ [ 是 ] [ 不用 ]

用户确认后 is_active=true。这一步很关键——未经确认的自动规则会让用户感觉失控。

第 3 层：LLM 语义理解（按需）

当用户在 note 里写自由文本（「今天去医院复查」「明天飞北京两天」），由 LLM 直接理解并映射到场景与物品，不入规则表，只作用于当次。

## 8.2 冷启动策略

新用户前 5 次出门，清单几乎完全来自：预置模板（按身份标签）+ 天气条件 + 用户初始勾选的常带物品。此阶段刻意保持清单短（must ≤ 4 项），避免第一印象是「一堆没用的东西」。

第 5 次之后统计量足够，开始个性化。

# 9. 微信平台能力使用

## 9.1 登录

// utils/auth.js

export async function login() {

const { code } = await wx.login()

const { data } = await request({

url: '/api/v1/auth/login',

method: 'POST',

data: { code },

skipAuth: true,

})

wx.setStorageSync('token', data.token)

return data

}

后端用 code 调 https://api.weixin.qq.com/sns/jscode2session 换 openid，签发自有 JWT（有效期 30 天，滑动续期）。

不强制授权头像昵称——出门清单不需要用户身份信息，减少授权弹窗对首次转化的损耗。

## 9.2 位置（可选授权）

只在用户点击「我要出门」且未设置城市时请求一次：

// 类目需在小程序后台声明 scope.userLocation 用途

wx.getLocation({ type: 'wgs84' })

.then(res => reverseGeocodeToCity(res.latitude, res.longitude))

.catch(() => promptManualCitySelect())   // 拒绝授权则手动选城市，功能不阻塞

只上报城市名，不上报经纬度。 天气精度到城市级足够，且大幅降低合规负担。

## 9.3 订阅消息（出门提醒）

模板：出行提醒 — 参数：出行时间、天气提示、提醒事项。

// 在用户完成一次出门后，顺势请求订阅（此时意愿最高）

wx.requestSubscribeMessage({

tmplIds: ['TEMPLATE_ID_GOING_OUT'],

success(res) {

if (res['TEMPLATE_ID_GOING_OUT'] === 'accept') {

request({ url: '/api/v1/subscriptions', method: 'POST', data: { type: 'going_out' } })

}

},

})

服务端在用户常规出门时间前 15 分钟推送（依据 routine.start_minute），一次订阅只能推一条，因此只在天气有明显变化或有特殊事项时才消耗这次机会，不要每天推。

## 9.4 其他

| 能力 | 用途 |
| --- | --- |
| wx.setStorageSync | 缓存上一次同场景清单，支撑冷启动秒开 |
| wx.vibrateShort | 勾选时轻微震动反馈，提升「打卡感」 |
| 分享到聊天 | 出差/带娃清单分享给家人 |
| 「添加到我的小程序」引导 | 出门场景必须一步可达，首次使用后引导添加 |

# 10. 隐私与合规

## 10.1 数据最小化

| 数据 | 是否收集 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| openid | ✅ | 用户唯一标识，必需 |
| 昵称/头像 | ❌ | 不需要 |
| 精确定位 | ❌ | 只保留城市名 |
| 物品名称 | ✅ | 用户自填，是核心数据 |
| 出门时间/星期 | ✅ | 规律学习必需 |
| 通讯录/相册/日历 | ❌ | 完全不申请 |

## 10.2 必做项

- 小程序隐私协议：在微信后台配置《用户隐私保护指引》，声明收集 openid、位置（城市级）、用户自填内容。

- wx.requirePrivacyAuthorize：基础库 2.32.3+ 起，调用位置等接口前必须完成隐私授权弹窗。

- 数据出境说明：如果 Claude API 走境外调用，需在隐私政策中明确告知「用户填写的物品与场景信息会用于生成清单，可能经由境外 AI 服务处理」，并提供关闭 AI 功能的开关（关闭后退化为纯规则引擎）。这一条必须在上线前与法务确认。

- 脱敏：发给 LLM 的 payload 中不包含 openid、不包含任何联系方式；物品名如包含疑似敏感词（药品名、病历），提供「本地处理」开关。

- 数据删除：「我的 → 设置 → 删除我的全部数据」，物理删除并在 7 天内清理备份。

# 11. 技术选型与工程结构

## 11.1 技术栈

| 层 | 选型 | 理由 |
| --- | --- | --- |
| 小程序 | 原生小程序 + TypeScript + Skyline | 首屏性能最优；本项目组件量少，不需要跨端框架 |
| 状态管理 | 轻量自研 store（约 100 行） | 页面少，引入 MobX 不划算 |
| 后端 | Python 3.12 + FastAPI | 与 AI SDK 生态一致，异步友好 |
| 数据库 | PostgreSQL 16 | JSONB 存权重/条件很合适；物化视图做画像 |
| 缓存 | Redis | 天气缓存、清单缓存、限流 |
| AI | Anthropic Python SDK (anthropic) | 官方 SDK，支持结构化输出与 prompt 缓存 |
| 部署 | 微信云托管 或 自有 K8s | 云托管省去备案与域名配置，MVP 阶段更快 |
| 监控 | Prometheus + Grafana | 重点看 P95 延迟与缓存命中率 |

## 11.2 目录结构

bieluole/

├── miniapp/                        # 小程序

│   ├── app.ts

│   ├── app.json

│   ├── pages/

│   │   ├── index/                  # 首页

│   │   ├── checklist/              # 清单页

│   │   ├── items/                  # 物品库

│   │   ├── routine/                # 规律

│   │   ├── history/                # 历史

│   │   └── profile/                # 我的

│   ├── components/

│   │   ├── go-out-button/          # 主按钮（含按压动效）

│   │   ├── checklist-group/        # 分级清单组

│   │   ├── item-row/               # 单项（勾选/长按菜单）

│   │   ├── scene-picker/

│   │   └── weather-bar/

│   ├── utils/

│   │   ├── request.ts              # 请求封装 + token 刷新 + 重试

│   │   ├── auth.ts

│   │   ├── local-rules.ts          # 客户端规则引擎（秒开骨架清单）

│   │   └── cache.ts

│   └── typings/

│

└── server/                         # 后端

├── app/

│   ├── main.py

│   ├── api/

│   │   ├── auth.py

│   │   ├── checklists.py

│   │   ├── items.py

│   │   ├── routines.py

│   │   └── context.py

│   ├── ai/

│   │   ├── checklist.py        # Claude 调用（见 7.4）

│   │   ├── prompts.py

│   │   └── schema.py

│   ├── rules/

│   │   └── engine.py           # L1 规则引擎

│   ├── learning/

│   │   ├── stats.py            # 权重更新

│   │   └── discover.py         # 周期规律挖掘

│   ├── services/

│   │   ├── weather.py

│   │   └── wechat.py

│   ├── models/                 # SQLAlchemy

│   └── core/                   # 配置、日志、鉴权

├── migrations/                 # Alembic

├── tests/

└── pyproject.toml

# 12. 性能、降级与容错

## 12.1 延迟预算

| 阶段 | 目标 | 手段 |
| --- | --- | --- |
| 小程序冷启动 → 首屏可见 | ≤ 800ms | 分包、Skyline、首屏不请求网络 |
| 点击按钮 → 骨架清单可见 | ≤ 200ms | 本地规则引擎 + wx.setStorageSync 缓存 |
| 点击按钮 → AI 清单到达 | P95 ≤ 2.5s | effort: low、prompt 缓存、并行取天气 |
| 提交反馈 | 异步，不阻塞 UI | 乐观更新 + 失败重试队列 |

## 12.2 降级链路

AI 调用超时(2.5s) / 报错 / 限流

│

├─→ 命中 Redis 中同用户同场景 24h 内的清单？ → 返回，标记 generated_by="cache"

│

├─→ 否 → 返回 L1 规则引擎结果，标记 generated_by="rule"

│

└─→ 规则引擎也无结果（极端新用户）→ 返回身份标签对应的预置模板

任何情况下都不返回错误页。 出门场景下的空白页 = 用户流失。

## 12.3 错误处理要点（后端）

Anthropic SDK 的异常要分类处理，不要一把 except Exception 兜住：

import anthropic

try:

result = generate_checklist(profile, ctx, draft)

except anthropic.RateLimitError:

metrics.incr("ai.rate_limited")

return fallback_from_cache_or_rules(...)

except anthropic.APITimeoutError:

metrics.incr("ai.timeout")

return fallback_from_cache_or_rules(...)

except anthropic.APIStatusError as e:

metrics.incr("ai.api_error", tags={"status": e.status_code})

logger.error("claude api error", extra={"request_id": e.response.headers.get("request-id")})

return fallback_from_cache_or_rules(...)

except anthropic.APIConnectionError:

metrics.incr("ai.conn_error")

return fallback_from_cache_or_rules(...)

另外注意：Claude Opus 5 的安全分类器在极少数情况下会返回 stop_reason: "refusal"（HTTP 200，content 为空或不完整）。读取 content 前先判断：

if response.stop_reason == "refusal":

metrics.incr("ai.refusal")

return fallback_from_cache_or_rules(...)

对本项目而言这几乎不会触发（出门清单不涉及敏感领域），但代码必须能安全通过，否则 content[0] 会直接抛 IndexError。

## 12.4 关键监控指标

| 指标 | 告警阈值 |
| --- | --- |
| checklist.generate.p95_latency | > 3s |
| ai.cache_read_ratio（缓存读 token / 总输入 token） | < 0.5（说明前缀被污染了） |
| ai.fallback_rate | > 5% |
| checklist.take_rate（清单项被勾选比例） | < 0.4（说明推荐质量差） |
| retention.d7 | — |

其中 ai.cache_read_ratio 是最容易悄悄劣化的指标：任何人往 system prompt 里加了一个时间戳，成本会直接翻数倍而功能完全正常，只能靠监控发现。

# 13. 成本估算

按每次生成的 token 用量估算（Claude Opus 5：输入 $5/MTok，输出 $25/MTok；缓存读 ≈ 输入价的 0.1×，缓存写 ≈ 1.25×）：

| 项 | token | 单价 | 成本 |
| --- | --- | --- | --- |
| 缓存命中的前缀（system + 画像） | 2000（缓存读） | $0.5/MTok | $0.0010 |
| 本次上下文（时间/天气/草稿） | 300（全价） | $5/MTok | $0.0015 |
| 输出（清单 JSON） | 450 | $25/MTok | $0.0113 |
| 合计 |  |  | ≈ $0.0138 / 次 ≈ ¥0.10 |

| 规模 | 日请求量（假设人均 1.5 次/天） | 日成本 | 月成本 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1,000 DAU | 1,500 | ¥150 | ¥4,500 |
| 10,000 DAU | 15,000 | ¥1,500 | ¥45,000 |

降本手段（按优先级）：

- 同用户同场景同天的重复请求走 Redis 缓存（预计可省 30–40%）。

- 缩短输出：理由文案限 14 字、清单项限 15 项以内——输出 token 是成本大头。

- 模式固定的日常通勤走纯规则引擎，只有天气突变 / 场景变化 / 新场景才调 AI（预计可省 50%+）。

- 低价值场景切 claude-haiku-4-5。

第 3 条效果最好且不损失体验，建议 MVP 后立刻做。

# 14. 开发计划与里程碑

| 阶段 | 周期 | 交付内容 |
| --- | --- | --- |
| M0 原型 | 1 周 | 交互原型（首页 + 清单页）、Prompt 效果验证（拿 20 组真实场景手测 AI 输出质量） |
| M1 MVP | 3 周 | F-01 ~ F-08 全部完成，可提审上线。含：规则引擎、Claude 接入、物品库、天气、反馈闭环 |
| M2 学习闭环 | 2 周 | F-09 ~ F-13：规律管理、习惯挖掘、历史记录、落东西复盘 |
| M3 提醒与打磨 | 2 周 | 订阅消息、性能优化（P95 < 2.5s）、降级链路完善、埋点与监控看板 |
| M4 增长 | 持续 | 分享海报、模板市场、多人场景 |

## M1 详细拆解（3 周）

| 周 | 前端 | 后端 |
| --- | --- | --- |
| W1 | 首页 + 主按钮 + 天气条；请求封装；登录 | 建库建表；登录接口；天气服务 + 缓存 |
| W2 | 清单页 + 分级卡片 + 勾选交互；本地规则引擎 | L1 规则引擎；checklists:generate；Claude 接入 + 结构化输出 |
| W3 | 物品库 CRUD；冷启动引导流程；联调 | 反馈接口；统计更新；降级链路；压测 |

# 15. 测试与验收标准

## 15.1 功能验收

| 用例 | 预期 |
| --- | --- |
| 新用户完成引导后首次点击「我要出门」 | ≤ 2.5s 出清单，must 项 ≤ 4 项，无明显无关物品 |
| 下雨天（降水概率 > 40%）点击 | 伞类物品出现在 must 或 suggest，理由包含具体概率数字 |
| 周三 19:00 点击（已配置游泳规律） | 场景自动预选为「游泳」，泳具在 must |
| 断网点击 | 展示上次同场景缓存清单，顶部提示「离线清单」 |
| AI 服务不可用 | 返回规则引擎结果，用户无感知（不出现报错页） |
| 连续两次同场景请求 | 第二次 cache_read_input_tokens > 0（缓存生效） |
| 标记某物品「永久移除」 | 后续同场景不再出现 |
| 标记「我落了充电宝」 | 下次同场景充电宝在 must，理由含「上次落下过」 |

## 15.2 AI 质量评估

建立 30 组固定评测集（覆盖：工作日通勤 ×5、雨天 ×4、极端温度 ×4、健身 ×3、出差 ×4、带娃 ×4、看病 ×2、临时场景 ×4），每次改 Prompt 或换模型/effort 档位后回归：

| 指标 | 定义 | 目标 |
| --- | --- | --- |
| 必带准确率 | must 项中人工判定「确实必须」的比例 | ≥ 90% |
| 漏报率 | 人工清单中有但 AI 未给出的关键物品占比 | ≤ 10% |
| 噪音率 | 清单中人工判定「完全不需要」的占比 | ≤ 15% |
| 理由有效性 | 理由包含具体依据（数值/历史/活动）的比例 | ≥ 80% |
| 结构合法率 | 输出符合 JSON Schema 的比例 | 100%（结构化输出保证） |

## 15.3 性能验收

- 首页冷启动 → 可交互：≤ 800ms（微信开发者工具性能面板，中端安卓机）

- checklists:generate P95：≤ 2.5s；P99：≤ 4s

- 后端单实例 QPS：≥ 50（规则路径）、≥ 10（AI 路径）

# 16. 未来迭代方向

- 回家提醒：反向场景——离开办公室/健身房时提醒「别落下水杯、雨伞、充电器」。这可能比出门场景更高频，因为在外面落东西才是真正的痛点。

- 物品位置记忆：「钥匙通常在玄关柜」，配合清单一起提示，减少「知道要带但找不到」的问题。

- 家庭共享清单：一个账号下多成员，出门时按谁出门生成不同清单。

- 旅行打包模式：从「出门 5 分钟」扩展到「出差前一晚打包」，清单更长、支持分类折叠和打包进度。

- 主动感知：结合微信运动步数或用户主动打卡，识别「已出门」状态，用于验证清单是否被真的执行。

# 附录 A：预置物品库（冷启动用）

| 分类 | 物品 |
| --- | --- |
| 随身必备 | 钥匙、手机、钱包、身份证、交通卡 |
| 工作 | 工牌、笔电、充电器、笔记本、名片 |
| 电子 | 充电宝、耳机、数据线、手表 |
| 天气 | 折叠伞、雨衣、墨镜、防晒霜、帽子、手套、围巾 |
| 健康 | 口罩、纸巾、湿巾、常用药、医保卡、水杯 |
| 运动 | 运动鞋、运动服、泳镜、泳帽、护具、健身卡 |
| 育儿 | 纸尿裤、奶瓶、湿巾、备用衣物、玩具、儿童水杯 |
| 出行 | 身份证、机票/车票、洗漱包、换洗衣物、拖鞋、充电器 |

# 附录 B：预置场景与默认参数

| code | 名称 | 默认时长 | 典型时段 | 关联分类 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| work | 上班 | full_day | 工作日 7:00–9:30 | 随身、工作、电子 |
| gym | 健身/运动 | short | 6:00–8:00 / 18:00–21:00 | 随身、运动 |
| errand | 买菜/办事 | short | 全天 | 随身 |
| kids | 带娃 | half_day | 周末 | 随身、育儿、天气 |
| travel | 出差/旅行 | overnight | 全天 | 出行、电子、随身 |
| hospital | 看病 | half_day | 工作日上午 | 随身、健康 |
| social | 聚会/约会 | half_day | 傍晚 | 随身、电子 |

# 附录 C：环境变量

# 微信

WECHAT_APPID=

WECHAT_SECRET=

# Claude

ANTHROPIC_API_KEY=            # 或使用 `ant auth login` 配置的 profile

CLAUDE_MODEL=claude-opus-5

CLAUDE_EFFORT=low             # low | medium | high

CLAUDE_TIMEOUT_SECONDS=2.5

# 天气服务

WEATHER_API_KEY=

WEATHER_PROVIDER=qweather

# 基础设施

DATABASE_URL=postgresql://...

REDIS_URL=redis://...

JWT_SECRET=

AI_ENABLED=true               # 关闭后全量走规则引擎（用于降级与合规开关）